# GastroLink AI – Roadmap para desarrollar y construir un MVP Brutal

Contexto clave: Ya están desarrollados core-platform, iam-service y ai-service. Por lo tanto, el MVP debe enfocarse en densidad de oferta + conversión (WhatsApp/Reserva/Promo) + crecimiento (Embajadores), sin intentar reemplazar POS/mesas en v1. Este enfoque está alineado con el documento de inversión: red vertical transaccional + IA útil + Embajadores + multiempresa.

## Objetivo del MVP

En 1 ciudad piloto:

1) Usuarios encuentren lugares rápido (mapa + búsqueda IA).
2) Negocios publiquen promos/eventos/menú en minutos.
3) Se mida conversión (click WhatsApp / reservas / redención promo).
4) El crecimiento sea “distribuido” vía Embajadores (3 niveles) con antifraude.

# Fase 0 — Arranque de ingeniería (base para velocidad y calidad)

## 0.1 Repos + contratos + estándares

Entregables - Monorepo o multi-repo (recomendado: multi-repo por servicio + carpeta /docs central). - Convenciones: versionado APIs, naming, DTOs, error format, paginación, auditoría. - OpenAPI por servicio + SDK TS generado. - ADRs mínimos (10 páginas máximo): - Bounded contexts y por qué (Discovery/Business/Engagement/Ambassador). - Multi-tenant: tenant_id + RLS. - Outbox + idempotencia (event-driven interno). - IA: qué se llama y cuándo (intent parsing / reranking / RAG futuro).

## 0.2 Observabilidad, calidad y seguridad “desde el día 1”

Checklist DoD global - Logs estructurados + traceId + userId/tenantId (cuando aplique). - Métricas básicas (latencia, errores, top endpoints). - Rate limit por IP/usuario en endpoints críticos (auth, referral, búsqueda). - CI mínimo: build + tests + lint + scan dependencias. - “Seed” de datos y “staging” listo.

# Fase 1 — MVP Brutal (lo que genera tracción real)

## Servicio 1: Discovery-Service (Búsqueda + Mapa + Ranking)

Meta: el usuario abre la app y encuentra algo en 10 segundos.

### Features

- Búsqueda conversacional (IA):

  - Input: “algo barato, cerca, abierto ahora y con promo”

  - Output: filtros estructurados + intención (tipo negocio, tags, horario, promo).

- Geo-búsqueda:

  - PostGIS: “nearby” con radio opcional (por defecto sin rango).

- Ranking híbrido:

  - Score = geo + abierto + intención + calidad + popularidad + premium

  - Explicación del ranking (para confianza y diferenciación).

- Resultados en mapa + lista:

  - markers + clustering básico.

- Cache Redis:

  - cache por (zona/tipo/tag/hora) y invalidación por cambios relevantes.

### DoD

- Respuesta < X ms en p95 (en staging).

- Explicación mínima por item (top 3 razones).

- Pruebas: unitarias ranking + integración geo-query.

## Servicio 2: Business-Service (Negocio, menú, promos, eventos)

Meta: “negocios vivos” (contenido actualizable y atractivo).

### Features (Propietario)

- CRUD negocio + sucursales (geo, horarios, WhatsApp, categorías).

- CRUD menú (items, precios, fotos).

- CRUD promos (vigencia, condiciones, imágenes).

- CRUD eventos (fecha/hora, cupos opcionales, flyer, ubicación).

- Media:

  - subida de imágenes (S3/MinIO o equivalente) + URLs firmadas.

- Premium (v1 simple):

  - flags de “destacado” + boosts controlados por plan.

### DoD

- Validaciones de negocio (geo obligatorio, horarios, WhatsApp).

- Auditoría en cambios clave (menú, promo, premium).

- Seeds: 50 negocios de prueba.

## Servicio 3: Engagement-Service (Favoritos, “Me interesa”, Push)

Meta: retención + reactivación.

### Features

- “Me interesa”/Follow negocio:

  - suscripción por usuario → negocio.

- Notificaciones push:

  - cuando el negocio publica promo/evento importante.

- Métricas mínimas:

  - clicks a WhatsApp, clicks a cómo llegar, vistas de perfil.

- Anti-spam:

  - límites por día para pushes; plantillas de contenido.

### DoD

- Push entrega OK (FCM/APNs).

- Preferencias por usuario (opt-out).

- Logs de delivery + fallos.

## Servicio 4: Ambassador-Service (Embajadores 3 niveles “sin estigma”)

Meta: crecimiento orgánico medible y defendible.

### Features MVP

- Onboarding embajador:

  - registro + verificación + aceptación “atribución inmutable”.

- Atribución:

  - link/QR/código → ref_id persistente.

  - fallback manual (controlado y auditable).

- Acciones comisionables (MVP):

  - “Negocio registrado y verificado”

  - “Negocio activa premium”

  - (opcional) “Campaña/promo publicada” como señal de activación

- Motor comisiones 3 niveles:

  - ledger append-only

  - cierres semanales

  - payouts (estado: pending/approved/paid)

- Antifraude base:

  - límites por dispositivo/IP

  - detección duplicados

  - reglas anti auto-referido

### UX “sin estigma”

- Dashboard de impacto e ingresos, no árboles.

- Reportes por período y por tipo de logro.

### DoD

- Comisiones reproducibles (mismo input = mismo resultado).

- Idempotencia en eventos comisionables.

- Auditoría completa.

## Apps (Móvil + Web) en MVP: qué entra y qué NO entra

### App Cliente (Mobile) — MVP

- Login/registro

- Mapa + búsqueda IA

- Botones: Promos / Noche / Fiesta / Calendario / Tours

- Perfil negocio (menú, promos, eventos, WhatsApp, dirección)

- “Me interesa” + notificaciones

- Favoritos / colecciones básicas

No entra aún - Feed social completo estilo Instagram - Pedidos/mesas/POS

### App Propietario (Mobile) — MVP

- CRUD negocio/sucursal

- Menú

- Promos

- Eventos

- Métricas simples (visitas/clicks)

### Web Propietario — MVP

- Lo mismo que móvil, pero:

  - gestión masiva (tablas, import/export)

  - analytics más claro

# Fase 2 — “Brutal+” (lo que te vuelve irrepetible)

## 2.1 Social-to-Transaction (mínimo viable social)

- Posts cortos de negocios (no red social abierta todavía).

- Reseñas verificadas + fotos.

- Moderación IA (spam/reseñas falsas).

## 2.2 Campañas y segmentación (para que paguen premium)

- Segmentos automáticos: “promo lovers”, “noche”, “familia”, “turistas”.

- Copiloto IA para campañas (copies + creatividad base).

- Reportes ROI por campaña.

## 2.3 Eventos/tickets (si tu mercado lo pide)

- Tickets, QR check-in, cupos.

- Embajadores también pueden impulsar eventos (comisionable).

# Entrega al programador: orden recomendado de implementación (sin perderse)

- Contracts primero: OpenAPI + DTOs + errores estándar + auth (IAM).

- Business-Service (para que haya datos vivos).

- Discovery-Service (para que el usuario encuentre y se enamore).

- Engagement-Service (retención + push).

- Ambassador-Service (crecimiento + antifraude).

- Apps (cliente/propietario) con “golden path”.

- Métricas + panel mínimo (para mostrar tracción a inversionistas).

## Siguiente paso (modo “entregar al dev”)

Convertir este roadmap en un Backlog MVP brutal en formato: - Épicas → Features → Historias - criterios de aceptación - Definition of Done - y dependencia entre servicios

Listo para copiar a Jira/Trello/Notion.